INFORME DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

WS Workspace MCP

Milestone 4.1A — Configuración de idioma y localización documental

| Estado | Propuesta arquitectónica para revisión |
| --- | --- |
| Baseline | Milestones 1, 2, 3 y 4 completados y congelados |
| Alcance | Análisis de configuración y localización; sin implementación de producto |
| Fecha del análisis | 26 de julio de 2026 |

Recomendación central: proveedor tipado ES_ES_V1 + LEGACY_BASELINE, idioma fijado por Work Item y sin cambios en la superficie MCP.

Este documento reproduce el análisis completo preparado para la revisión de Milestone 4.1A. Las recomendaciones permanecen pendientes de aprobación por Product Owner y arquitectura.

Contenido

El informe se organiza en 22 secciones, desde el estado confirmado del repositorio hasta los criterios de congelación del diseño.

- Resumen ejecutivo

- Estado confirmado del repositorio

- Inventario de generación documental

- Problema funcional

- Requisitos

- Restricciones

- Alternativas arquitectónicas

- Comparativa

- Recomendación

- Modelo de configuración

- Resolución del idioma efectivo

- Tratamiento de Work Items existentes

- Impacto por capa

- Impacto MCP

- Compatibilidad hacia atrás

- Riesgos

- Estrategia de pruebas

- Validación manual IBM Bob

- Documentación afectada

- Plan de implementación incremental

- Preguntas que requieren decisión humana

- Criterios de congelación del diseño

Convenciones: Hecho = confirmado en el repositorio; Recomendación = diseño propuesto; Decisión pendiente = requiere Product Owner y arquitecto.

# 1. Resumen ejecutivo

Hecho: no existe actualmente ninguna configuración de idioma, catálogo, proveedor de plantillas o locale persistido. Todo el texto documental del sistema está hardcodeado en inglés.

Recomendación principal:

Configuración del workspace
        ↓
Idioma para nuevas creaciones: es-ES
        ↓
Snapshot técnico inmutable en 00_MANIFEST.md
        ↓
DocumentRenderingProfile
   ├─ ES_ES_V1
   └─ LEGACY_BASELINE
        ↓
Proveedor determinista de documentos

La propuesta conserva:

- WORK_ITEM.yml, AUDIT_LEDGER.json, claves, enums y schemas.

- Los 15 contratos MCP actuales.

- La enumeración cerrada M3.

- Locking, staging, journal, rollback y recovery.

- Los dos bloques estrictos y actualmente ingleses del manifest.

- Todos los documentos históricos.

- El contenido humano exactamente como fue suministrado.

LEGACY_BASELINE no sería un segundo idioma soportado. Sería exclusivamente el renderer inglés congelado necesario para leer, verificar y seguir operando dossiers anteriores a M4.1.

# 2. Estado confirmado del repositorio

| Aspecto | Estado confirmado |
| --- | --- |
| Git | Rama main, tag v0.4.0, commit c6b012a, alineada con origin/main |
| Worktree al realizar el análisis | Limpio |
| Milestones | M1, M2, M3 y M4 completados y congelados |
| M4 automático | 24 archivos, 145 pruebas PASS, además de format, typecheck, lint, build, check y smoke |
| M4 IBM Bob | 42/42 PASS |
| MCP | Exactamente 15 herramientas |
| M5 | No iniciado |
| Configuración actual | Solo WS_WORKSPACE_ROOT |
| Locale actual | Inexistente; los usos de localeCompare son únicamente ordenaciones |
| .ws-workspace/config | Directorio creado pero sin formato ni loader |
| Plantillas externas | No existen |
| Snapshots o goldens | No existen |
| Fixtures | Inline dentro de los tests |
| Generador de informe final | No existe; 09_FINAL_REPORT.md pertenece a M5 |
| Cambios de producto realizados durante el análisis | Ninguno |

Evidencia principal:

- README.md

- docs/CURRENT_STATE.md

- docs/ROADMAP.md

- docs/MILESTONE_3_DESIGN.md

- docs/MILESTONE_4_DESIGN.md

- docs/Pruebas_Milestone_4.md

- src/config/workspace-config.ts

- src/mcp/server.ts

No se volvió a ejecutar la suite durante el análisis porque la tarea era exclusivamente de diseño y no hubo cambios de implementación. La evidencia reproducible vigente es la validación congelada de M4.

# 3. Inventario de generación documental

Clasificación:

- TT: texto técnico estable.

- TD: texto documental traducible.

- H: contenido humano que debe conservarse.

- DR: contenido derivado regenerable.

| Archivo o símbolo | Artefacto y clasificación | Idioma y contrato | Riesgo y cambio recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| src/filesystem/workspace-initializer.ts — INITIAL_WORKSPACE_README | .ws-workspace/README.md; TD | Inglés; artefacto M1, create-once | Riesgo medio. Renderizar en español para nuevos workspaces configurados; nunca sobrescribir uno existente. |
| src/services/work-item-creation-service.ts — serializeWorkItemYml | WORK_ITEM.yml; TT + H | Claves y enums técnicos; valores humanos literales; M2 congelado | Riesgo crítico. No traducir ni añadir locale al YAML. |
| Mismo archivo — buildManifest | Base M2 de 00_MANIFEST.md; TD + TT + H | Presentación inglesa; rutas, IDs, CREATED, tipo y estado técnicos | Riesgo alto. Traducir la presentación solo para dossiers nuevos; conservar tokens técnicos. |
| Mismo archivo — buildFunctionalAnalysis | 01_FUNCTIONAL_ANALYSIS.md; TD + H + TT | Scaffold inglés | Riesgo alto. Unificarlo con el proveedor usado por las actualizaciones M3. |
| Mismo archivo — buildAiContext | context/AI_CONTEXT.md inicial; DR + H + TT | Scaffold inglés | Riesgo alto. Es una ruta distinta del refresh y debe localizarse separadamente. |
| Mismo archivo — buildAiRules | context/AI_RULES.md; TD | Instrucciones inglesas; sin operación de refresh | Riesgo alto. Español para nuevos dossiers; no reescribir históricos. |
| Mismo archivo — buildNextTask | context/NEXT_TASK.md; TD | Instrucción inglesa; sin operación de refresh | Riesgo alto. Mismo tratamiento que AI_RULES. |
| Mismo archivo — markdownText y markdownList | Placeholder _Not provided._; TD | Inglés compartido | Riesgo medio. Sustituir mediante el proveedor por la forma española aprobada. |
| src/services/document-template-service.ts — renderInitialDocuments | Cuatro documentos inicializables M3; TD + H + TT | Plantillas inglesas; M3 congelado | Riesgo alto. Seleccionar renderer por perfil fijado en el dossier. |
| Mismo archivo — renderEditableDocument y cinco renderers | Reemplazos tipados M3; TD + H + TT | Encabezados ingleses; payload literal | Riesgo alto. Localizar solo el marco. No traducir el payload. |
| src/services/work-item-document-service.ts — initialize | Incorpora templates y manifest | Orquestación, sin prosa propia | Riesgo alto. Resolver el perfil antes de renderizar. |
| Mismo archivo — update | Re-render completo del documento | Mezcla scaffold y payload humano | Riesgo alto. No utilizarlo como migración o traducción automática. |
| Mismo archivo — refreshAiContext | Regeneración explícita de AI_CONTEXT; DR | Derivado M3/M4 | Riesgo crítico. El mismo perfil debe regir proyección M3 y resumen M4. |
| src/services/ai-context-projection-service.ts — project | AI_CONTEXT refrescado; DR + H + TT | Scaffold y tabla ingleses | Riesgo crítico. Incorpora íntegro el análisis funcional persistido, que nunca debe traducirse silenciosamente. |
| src/services/manifest-section-compositor.ts | Bloque Document Lifecycle Inventory; TT + DR | Gramática inglesa exacta M3 | Riesgo crítico. No traducir en M4.1. Headings, bullets y columnas son tokens de serialización. |
| src/services/manifest-lifecycle-service.ts | Render del bloque M3 | TT + DR | M3 congelado — Mantener independiente del idioma. |
| src/domain/work-item-audit.ts y audit-ledger-service.ts | records/AUDIT_LEDGER.json; TT + H | JSON técnico y contenido humano literal | Riesgo crítico. No cambiar claves, schema, enums, fingerprints ni valores humanos. |
| src/services/audit-projection-service.ts | Cuatro proyecciones M4; DR + H + TT | Scaffold inglés | Riesgo crítico. Provider es-ES para dossiers nuevos y renderer legacy byte-exacto para históricos. |
| src/services/audit-context-summary-service.ts | Parte M4 de AI_CONTEXT; DR + H + TT | Encabezados, placeholders y marcador de truncado ingleses | Riesgo alto. Localizar sin cambiar selección, seguridad ni límite de 16 KiB. |
| src/services/m4-manifest-inventory-service.ts | Bloque Milestone 4 Audit Inventory; TT + DR | Gramática inglesa exacta de 24 líneas | Riesgo crítico. No traducir ni añadir columnas o campos. |
| src/services/work-item-audit-service.ts — validateInitializedSnapshot | Verificación canónica de cuatro proyecciones | Igualdad byte a byte | Riesgo crítico. Generación y verificación deben seleccionar el mismo perfil. |
| Repositorios filesystem | Persistencia de contenidos opacos | Sin conocimiento lingüístico | Riesgo bajo si permanecen opacos. No introducir traducción en infraestructura. |
| work-item-operation-coordinator.ts | Locks, staging, journal, hashes y recovery | Solo TT; no prosa documental | Congelado. Sin cambios lingüísticos. |
| src/mcp/server.ts | Descripciones de herramientas e instrucciones MCP | Inglés, no persistido en dossiers | Fuera del alcance documental por defecto; requiere decisión si se localiza la UX MCP. |
| src/errors/workspace-error.ts | Mensajes MCP | Inglés, no persistido | No se encontró ningún error almacenado en documentos, ledger o journal. Mantener contratos. |

Hallazgos de pruebas y ejemplos:

- workspace-initializer.test.ts fija el README inglés y su protección frente a sobrescritura.

- work-item-creation-service.test.ts fija los seis archivos M2, títulos ingleses y _Not provided._.

- document-template-service.test.ts contiene las expectativas principales de las cinco plantillas M3.

- ai-context-projection-service.test.ts y work-item-document-service.test.ts cubren el refresh M3.

- manifest-lifecycle-service.test.ts, manifest-section-compositor.test.ts y m4-manifest-inventory-service.test.ts contienen la gramática estricta inglesa del manifest.

- audit-projection-service.test.ts y audit-context-summary-service.test.ts fijan notices, títulos, placeholders, redacciones y marcador de truncado M4.

- mcp-m4.test.ts y smoke-client.ts verifican ambos inventarios, el Audit Summary y exactamente 15 herramientas.

- No existen ficheros .snap, directorios __snapshots__, fixtures externos ni dossiers golden.

- Los documentos M3/M4 de validación son evidencia histórica y no deben reescribirse para simular que sus resultados originales eran españoles.

# 4. Problema funcional

La carencia no consiste solamente en traducir literales. El idioma no forma parte hoy de los datos que determinan el renderizado.

Esto causa cinco problemas:

- No puede seleccionarse una plantilla española de forma explícita.

- Un cambio global futuro podría alterar regeneraciones de Work Items existentes.

- M4 no sabría qué renderer utilizar para verificar sus proyecciones canónicas.

- Traducir indiscriminadamente mezclaría scaffold del sistema con contenido humano y tokens técnicos.

- Los dos bloques estrictos del manifest dejarían de ser parseables si se tradujeran como prosa ordinaria.

La garantía viable es:

Todo texto propiedad del sistema en un dossier es-ES estará en español de España, excepto tokens técnicos expresamente inventariados. El contenido suministrado por personas se conservará literalmente y, por tanto, podría estar en otro idioma.

No puede prometerse que todos los bytes visibles estén en español si un usuario suministra contenido en inglés, salvo que se introduzca detección o traducción de lenguaje. Ambas capacidades quedan fuera del alcance recomendado.

# 5. Requisitos

- es-ES debe ser la única localización pública completamente operativa en M4.1.

- El código canónico debe ser exactamente es-ES.

- Nuevos Work Items del proyecto configurado deben crearse directamente con scaffold español.

- El idioma efectivo debe quedar fijado por Work Item.

- Configurar el workspace no debe reinterpretar dossiers existentes.

- Contenido humano, ledger y fingerprints deben conservarse literalmente.

- Plantillas, proyecciones y AI_CONTEXT deben recibir el perfil explícitamente.

- No debe existir fallback silencioso de una clave española a inglés.

- El renderer legacy debe permanecer byte-compatible con M1-M4.

- Los bloques estrictos M3/M4 del manifest deben conservarse.

- AI_CONTEXT debe continuar actualizándose solo mediante refresh_ai_context.

- Proyecciones M4 deben seguir regenerándose y validándose determinísticamente.

- La configuración inválida debe fallar de manera cerrada y sin rutas absolutas.

- Cualquier documento futuro debe incorporarse al proveedor antes de considerarse completo.

- No debe aparecer ningún mecanismo automático de traducción.

# 6. Restricciones

Se mantienen sin cambios:

- Filesystem local y raíz autorizada.

- Arquitectura hexagonal.

- Adaptadores MCP finos.

- Staging y promoción atómica de creación.

- Lock compartido por Work Item.

- Journal append-only, rollback y recovery.

- Schemas MCP estrictos.

- WORK_ITEM.yml 1.0.0.

- Ledger M4 1.0.0.

- Enumeraciones cerradas M3/M4.

- Rutas, nombres de archivo, enums, IDs y fechas ISO.

- No rutas absolutas en respuestas.

- No M5, perfiles, servicios centrales, sincronización, bases de datos, IA o traducción externa.

El idioma tampoco debe pasarse a localeCompare: cambiar la ordenación alteraría bytes derivados, fingerprints o precedencia estable.

# 7. Alternativas arquitectónicas

## Alternativa A — Plantillas completas separadas por idioma

Un módulo completo por documento y locale.

Ventajas:

- Aislamiento visual fuerte.

- Bajo riesgo de fallback parcial.

- Sencilla revisión lingüística.

Inconvenientes:

- Duplica estructura y lógica.

- Alto riesgo de divergencia entre documentos equivalentes.

- Excesiva para un único locale público.

- Dificulta compartir sanitización, ordenación y reglas M4.

## Alternativa B — Catálogo global de mensajes

Los renderers actuales usarían claves como document.currentState.title.

Ventajas:

- Poca duplicación.

- Verificación automática de claves.

- Incorporación sencilla de nuevos idiomas.

Inconvenientes:

- Composición gramatical frágil.

- Las frases M4 tienen suficiente contexto para que un catálogo plano sea incómodo.

- Aumenta el riesgo de mezclar strings hardcodeados y catálogo.

- Puede convertir M4.1 en una plataforma i18n innecesaria.

## Alternativa C — Proveedor tipado por perfil

Una estrategia selecciona un proveedor cohesivo:

EsEsV1DocumentContentProvider
LegacyBaselineDocumentContentProvider

El proveedor posee las plantillas completas y puede utilizar internamente un pequeño vocabulario tipado para etiquetas repetidas.

Ventajas:

- Encaja con los servicios TypeScript actuales.

- Conserva el renderer legacy.

- Selección exhaustiva y testeable.

- No requiere librerías ni ficheros externos.

- Permite tratar M2, M3, M4 y AI_CONTEXT de forma consistente.

Inconvenientes:

- Exige refactorizar varios generadores.

- Debe impedirse que cada servicio vuelva a añadir strings fuera del proveedor.

- El contrato del provider es-ES v1 debe congelarse para no invalidar proyecciones.

# 8. Comparativa

| Criterio | A: plantillas completas | B: catálogo global | C: proveedor tipado |
| --- | --- | --- | --- |
| Encaje actual | Medio | Medio | Alto |
| Determinismo | Alto | Alto si es exhaustivo | Alto |
| Testabilidad | Alta | Alta | Muy alta |
| Riesgo de idioma mixto | Bajo | Medio | Bajo |
| Duplicación | Alta | Baja | Media-baja |
| Protección legacy | Posible, pero duplicada | Posible | Natural |
| Riesgo para M4 | Medio | Medio | Bajo |
| Futuras localizaciones | Buena | Muy buena | Buena |
| Sobrearquitectura para solo es-ES | Media | Alta | Baja |
| Recomendación | No | No | Sí |

# 9. Recomendación

Seleccionar la alternativa C.

El dominio WorkItem no debe recibir documentLanguage. Se introduce un pequeño dominio documental o aplicativo:

DocumentLanguage = es-ES

        DocumentRenderingProfile
  ES_ES_V1
  LEGACY_BASELINE

Reglas:

- ES_ES_V1 representa el contrato español que se congelará con M4.1.

- LEGACY_BASELINE encapsula exactamente los renderers ingleses actuales.

- El resolver devuelve un perfil; los generadores no hacen comparaciones dispersas como if (language === ...).

- El proveedor se inyecta en creación M2, plantillas M3, AI context, proyecciones M4 y resumen M4.

- Repositorios, ledger y coordinador siguen tratando contenidos como bytes opacos.

- Las cadenas técnicas compartidas permanecen en constantes independientes.

- No se usa fallback inglés para claves ausentes.

Para minimizar el impacto sobre la estructura M2, se recomienda persistir el snapshot en metadata técnica no propietaria de 00_MANIFEST.md, no en un nuevo sidecar. Un ejemplo conceptual sería:

<!-- ws-workspace-mcp:document-language;
     schema=1.0.0;
     value=es-ES -->

El formato definitivo debe ser de una sola línea, único, estricto y colocado antes de los bloques M3/M4. El compositor actual ya preserva contenido no propietario.

Un sidecar context/DOCUMENT_LANGUAGE.json sería más explícito y permitiría detectar mejor ciertas inconsistencias, pero:

- Añadiría un séptimo archivo al dossier inicial.

- Cambiaría createdFiles.

- Cambiaría el inventario exacto M2.

- Requeriría manifestar y proteger otra ruta.

- Una futura mutación exigiría ampliar allowlists y journal.

Queda como segunda opción si el Product Owner prioriza detección fuerte de corrupción sobre impacto mínimo.

# 10. Modelo de configuración

## Contrato conceptual recomendado

| Elemento | Propuesta |
| --- | --- |
| Nombre lógico | documentLanguage |
| Configuración de proceso | WS_DOCUMENT_LANGUAGE |
| Tipo público inicial | Literal 'es-ES' |
| Perfil interno compatible | LEGACY_BASELINE |
| Forma canónica | BCP 47 exacto y case-sensitive |
| Valores rechazados | es, ES-es, spanish, castellano, valores vacíos |
| Default de nueva provisión | es-ES |
| Persistencia workspace | Configuración IBM Bob mcp.json o entorno del servidor |
| Persistencia Work Item | Metadata técnica inmutable de 00_MANIFEST.md |
| Resolución | El snapshot del Work Item prevalece sobre el workspace |
| Cambio de workspace | Solo futuros Work Items |
| Missing translation | Error, nunca fallback |
| Versión | schemaVersion del snapshot identifica el contrato de rendering |

## Compatibilidad con configuración antigua

Se recomienda distinguir:

- Default de nueva provisión: .env.example y la configuración IBM Bob documentan WS_DOCUMENT_LANGUAGE=es-ES.

- Fallback por ausencia en una configuración antigua: LEGACY_BASELINE.

Así, actualizar el binario sin actualizar mcp.json no cambia silenciosamente la salida histórica. El proyecto actual garantizaría es-ES añadiéndolo explícitamente a su registro IBM Bob durante la implementación.

Alternativa pendiente: ausencia de variable igual a es-ES. Es más simple, pero cambia el resultado de nuevas creaciones en instalaciones antiguas sin una decisión explícita.

## Configuración física alternativa

.ws-workspace/config/document-language.json sería válida conceptualmente, pero no es la recomendación mínima porque hoy no existen:

- Bootstrap de ese archivo.

- Writer.

- Revisión.

- Lock de workspace.

- Sustitución atómica.

- Comportamiento de concurrencia para dos servidores.

Podría adoptarse si el Product Owner exige que el default pertenezca físicamente al workspace y acepta definir ese nuevo contrato operativo.

## Errores

- Variable configurada con valor inválido: reutilizar CONFIGURATION_INVALID.

- Snapshot duplicado, malformado o no soportado: recomendar un nuevo código estable, por ejemplo DOCUMENT_LANGUAGE_METADATA_INVALID.

- Los mensajes deben ser seguros y no incluir contenido, variables completas ni rutas.

- La precedencia exacta del nuevo error requiere aprobación.

# 11. Resolución del idioma efectivo

Algoritmo recomendado:

- Al arrancar:

  - WS_DOCUMENT_LANGUAGE=es-ES produce el perfil ES_ES_V1 para nuevas creaciones.

  - Variable ausente produce LEGACY_BASELINE, por compatibilidad.

  - Cualquier otro valor produce CONFIGURATION_INVALID y el servidor no arranca.

- Al crear un Work Item:

  - Se captura el perfil del workspace.

  - Todos los artefactos del staging usan ese mismo perfil.

  - Se persiste una única metadata inmutable en el manifest.

- En un dossier existente:

  - Snapshot válido es-ES/v1 produce ES_ES_V1.

  - Sin snapshot M4.1 produce LEGACY_BASELINE.

  - Snapshot duplicado, inválido o desconocido produce fallo cerrado.

- En M4:

  - Se resuelve el perfil dentro del snapshot protegido por el lock.

  - Se regeneran y verifican las cuatro proyecciones con ese mismo provider.

- En M3:

  - Se resuelve antes de inicializar, actualizar o refrescar.

  - El snapshot es inmutable y no necesita participar en cada journal.

- Un reinicio con otra configuración nunca cambia el perfil de un dossier existente.

- La lectura simple de un documento persistido no traduce ni modifica su contenido.

Precedencia M4 propuesta:

Work Item existente
→ lifecycle M3 válido
→ metadata M4.1 válida o legacy
→ tracking M4 e integridad
→ payload, relaciones y revisiones

# 12. Tratamiento de Work Items existentes

| Categoría | Comportamiento |
| --- | --- |
| Nuevo dossier con ES_ES_V1 | Todo scaffold del sistema se crea en es-ES |
| Dossier histórico sin metadata | Continúa con LEGACY_BASELINE |
| Documentos humanos existentes | Nunca se traducen ni sobrescriben por configuración |
| AI_RULES y NEXT_TASK históricos | Permanecen intactos; no tienen operación segura de refresh |
| Plantillas M3 no inicializadas en dossier legacy | Se generan con renderer legacy para no reinterpretar el dossier |
| Actualización humana M3 | Usa el perfil fijado e inserta el payload literalmente |
| AI_CONTEXT nuevo | Usa español, salvo contenido humano incorporado literalmente |
| AI_CONTEXT histórico | Continúa legacy hasta una adopción explícita |
| Proyecciones M4 en dossier español | Se regeneran en español en cada mutación M4 |
| Proyecciones M4 históricas | Continúan byte-exactas en inglés |
| Manifest M3/M4 | Sus bloques técnicos siguen en inglés en todos los perfiles |
| Ledger y evidencia | Nunca se traducen |
| Cambio del workspace | No afecta a ningún dossier existente |

Una futura adopción de es-ES para un dossier histórico debe ser una capacidad separada que:

- Sea explícita e idempotente.

- Adquiera el lock compartido.

- Persista el nuevo perfil.

- Regenere atómicamente las cuatro proyecciones M4.

- No cambie el ledger ni fingerprints.

- No traduzca documentos editables.

- No refresque automáticamente AI_CONTEXT.

La traducción de contenido humano sería otra capacidad distinta y no está recomendada.

# 13. Impacto por capa

| Capa | Impacto recomendado |
| --- | --- |
| config | Resolver y validar WS_DOCUMENT_LANGUAGE |
| Dominio WorkItem | Ninguno |
| Dominio audit | Ninguno |
| Módulo documental | Añadir DocumentRenderingProfile, resolver y provider registry |
| Creación M2 | Seleccionar provider y persistir snapshot en manifest |
| Plantillas M3 | Delegar el scaffold al provider |
| AIContextProjectionService | Provider para envoltorio, tablas, placeholders y redacciones |
| M4 projections | Provider español y provider legacy |
| M4 summary | Localizar encabezados, vacíos, omisiones y redacciones |
| Manifest base M2 | Presentación española para nuevos dossiers |
| Manifest M3/M4 | Sin cambios |
| Repositorios | Seguir siendo language-agnostic |
| Filesystem | Sin nuevas rutas si se selecciona metadata en manifest |
| Lock, journal y recovery | Sin cambios para el camino normal |
| MCP | Sin cambios de contrato |
| Errores | Solo posible nuevo código para metadata corrupta |
| Smoke | Payload humano español y verificaciones lingüísticas adicionales |

# 14. Impacto MCP

| Opción | Evaluación |
| --- | --- |
| Añadir idioma a initialize_workspace | Rechazada: cambia el esquema vacío congelado y mezcla bootstrap con política |
| Añadir idioma a create_work_item | Rechazada: cambia el esquema M2 estricto y permite override por Work Item |
| Añadirlo a initialize_work_item_documents | Rechazada: llega tarde y reinterpretaría dossiers |
| Reutilizar update_work_item_document | Rechazada: no es una operación de configuración |
| Nueva herramienta setter | No necesaria con un único locale; cambia discovery de 15 a 16 |
| Nueva herramienta de consulta | Útil operativamente, pero no necesaria para la primera entrega |
| Configuración interna | Recomendada |

La propuesta mantiene:

- Los 15 nombres de herramientas.

- Sus schemas.

- Sus respuestas.

- El array de tools de capabilities.

- Los tests de discovery.

- La configuración de confirmaciones IBM Bob.

Si se exige consulta MCP, una futura get_document_language de solo lectura sería más limpia que modificar respuestas existentes, pero requeriría aprobar explícitamente una decimosexta herramienta.

Las descripciones e instrucciones MCP están actualmente en inglés. Como no son contenido persistido del dossier, se recomienda dejarlas fuera de M4.1 salvo decisión explícita de localizar también la experiencia de discovery de IBM Bob.

# 15. Compatibilidad hacia atrás

## Compatible o aditivo

- Configuración interna opcional.

- Perfil LEGACY_BASELINE.

- Metadata nueva solo en manifests creados por M4.1.

- Provider interno tipado.

- Español en nuevos dossiers configurados.

- Preservación de payload humano.

- Mantenimiento de los 15 tools.

- Preservación exacta de bloques M3/M4.

- Ausencia de migración automática.

## Breaking o contractualmente inseguro

- Añadir documentLanguage a WORK_ITEM.yml.

- Añadirlo al ledger o fingerprints.

- Ampliar ManagedDocumentType o TrackingType.

- Traducir las dos gramáticas del manifest.

- Asumir es-ES para cualquier dossier sin snapshot.

- Modificar automáticamente documentos existentes.

- Incluir un locale opcional en schemas MCP congelados.

- Cambiar una proyección sin cambiar también el renderer de validación.

- Seleccionar ordenaciones mediante es-ES.

- Añadir una herramienta sin actualizar el contrato exacto de discovery.

## Cambio observable que debe aprobarse

Aunque no cambie el schema MCP, un Work Item nuevo configurado en es-ES devolverá contenido distinto del histórico. Eso es el objetivo de M4.1, pero debe documentarse como extensión contractual, no como una modificación invisible de M2-M4.

# 16. Riesgos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Proyección española validada con renderer inglés | Resolver perfil dentro del snapshot M4 bloqueado |
| Dossier histórico interpretado como español | Ausencia de metadata produce LEGACY_BASELINE |
| Inglés residual | Tests estructurales sobre slots propiedad del sistema |
| Traducir contenido humano | Sentinel byte-exacto y separación scaffold/payload |
| Traducir el manifest técnico | Allowlist explícita de bloques congelados |
| Cambio futuro de redacción invalida M4 | Congelar ES_ES_V1; nuevo wording requiere nueva versión |
| Metadata eliminada y confundida con legacy | Manifest protegido y parser estricto; aceptar riesgo o elegir sidecar + marker |
| Diferentes servidores con defaults distintos | Snapshot por dossier; uniformidad física requeriría config persistida |
| AI_CONTEXT mixto | Documentar que el análisis funcional se incorpora literalmente |
| Español más largo supera antes 16 KiB | Mantener prioridad semántica y probar límite en UTF-8 |
| Traducciones poco consistentes | Glosario aprobado para conceptos de producto y auditoría |
| Fallback parcial al inglés | Provider exhaustivo, sin fallback |
| Scope creep | M5, migración y traducción humana permanecen fuera |
| Pérdida de acceso por metadata corrupta | Definir qué lecturas puras no necesitan resolver perfil |
| Sobrearquitectura | Solo es-ES, un provider nuevo y un adapter legacy |

# 17. Estrategia de pruebas

## Unitarias

- Configuración exacta es-ES.

- Ausencia antigua.

- Casing y alias inválidos.

- Selección ES_ES_V1 o LEGACY_BASELINE.

- Marker único, duplicado, ausente, malformado y versión desconocida.

- Determinismo byte a byte.

- UTF-8 y acentos.

- Provider exhaustivo.

- Ausencia de fallback.

- Preservación de enums y tokens técnicos.

## Servicios

- README español en un workspace nuevo configurado.

- No sobrescritura de README existente.

- Dossier inicial completamente español en sus slots del sistema.

- Ambos generadores de AI_CONTEXT.

- Inicialización M3 española.

- Los cinco updates M3 con payload literal.

- M4 init y mutaciones con las cuatro proyecciones españolas.

- Resumen M4 español y menor o igual a 16 KiB.

- AI_CONTEXT no cambia por una mutación M4.

- Refresh explícito sí lo actualiza.

- Dossier legacy mantiene bytes y renderer anterior.

## Filesystem

- Snapshot persistido con la creación atómica.

- Preservación de metadata durante alternancia M3/M4.

- LF y CRLF.

- Lock compartido.

- Staging, rollback y recovery.

- Symlinks, junctions y traversal.

- Ninguna ruta absoluta.

- Journal legacy recuperable sin reescribir contenido.

Si se aprueba sidecar, añadir:

- Regular-file checks.

- Coherencia sidecar/manifest.

- Desaparición de uno de los dos.

- Allowlists y future migration commits.

## MCP

- Las invocaciones históricas siguen siendo válidas.

- Continúan rechazándose campos extra como documentLanguage.

- Exactamente 15 tools.

- Códigos y precedencia M4 sin cambios.

- Ninguna nueva lectura genérica.

- Respuestas sin rutas absolutas.

## Regresión M1-M4

- Conservar los 145 tests semánticos.

- Mantener fixtures legacy inglesas byte-exactas.

- Añadir fixtures es-ES.

- Repetir M3, M4, M3, M4.

- Ledger, fingerprints e idempotencia intactos.

- Evidencia no desreferenciada.

- Locks, journal y recovery.

- Smoke completo en raíz desechable.

## Lingüísticas

No utilizar una lista global de palabras inglesas prohibidas.

Aplicar:

- Comparación exacta del conjunto ordenado de headings, etiquetas, notices y placeholders del provider español.

- Allowlist cerrada de tokens técnicos ingleses.

- Guardia estática para impedir nueva prosa hardcodeada fuera del provider.

- Test de completitud de todos los artefactos.

- Payload sentinel inglés como DO NOT TRANSLATE THIS HUMAN TEXT, que debe sobrevivir byte a byte.

- Dossier E2E con inputs humanos íntegramente españoles y detección de fragmentos legacy solo en slots del sistema.

- Validación explícita de acentos, ñ, signos y codificación UTF-8.

- Tests estructurales de Markdown, no snapshots monolíticos frágiles.

# 18. Validación manual IBM Bob

Batería recomendada:

- Registrar el servidor con WS_DOCUMENT_LANGUAGE=es-ES.

- Verificar discovery de exactamente 15 tools.

- Ejecutar health y capabilities.

- Inicializar un workspace nuevo.

- Inspeccionar directamente .ws-workspace/README.md en la raíz autorizada.

- Crear un Work Item con todos los inputs humanos en español.

- Inspeccionar los seis archivos iniciales y la metadata del manifest.

- Confirmar claves YAML, enums, rutas y nombres de archivo intactos.

- Inicializar los cuatro documentos M3.

- Actualizar cada uno de los cinco documentos editables.

- Usar un payload humano inglés sentinel y comprobar que no se traduce.

- Inicializar M4 y registrar evidencia, decisión, checkpoint, plan y ejecución.

- Leer las cuatro vistas M4 y verificar scaffold español.

- Confirmar que el ledger continúa técnico y literal.

- Confirmar que los bloques M3/M4 del manifest permanecen válidos y en inglés técnico.

- Confirmar que M4 no refresca automáticamente AI_CONTEXT.

- Ejecutar refresh_ai_context y verificar contexto español, redacción y límite.

- Probar configuración inválida.

- Probar un dossier legacy sin metadata y comprobar que no se reescribe ni declara corrupto.

- Repetir conflictos de revisión, idempotencia y concurrencia.

- Confirmar ausencia de rutas absolutas.

- Confirmar que no existe ninguna operación M5.

AI_RULES.md, NEXT_TASK.md y el README del workspace no pertenecen a la enumeración cerrada de get_work_item_document; su validación manual requiere inspección autorizada del filesystem, sin añadir una lectura MCP genérica.

# 19. Documentación afectada

Cuando el diseño se apruebe y se implemente:

- README.md: configuración, comportamiento legacy, español y ejemplo IBM Bob.

- docs/CURRENT_STATE.md: estado M4.1.

- docs/ROADMAP.md: insertar M4.1 antes de M5.

- docs/PRODUCT_DEFINITION.md: idioma documental del proyecto.

- docs/ARCHITECTURE.md: resolver, provider y snapshot.

- docs/DATA_MODEL.md: metadata documental, sin cambiar WorkItem.

- docs/FUNCTIONAL_REQUIREMENTS.md: reglas lingüísticas y no traducción humana.

- docs/DEVELOPMENT.md: convenciones para nuevos generadores y tests lingüísticos.

- docs/SECURITY.md: validación de configuración y metadata.

- docs/DECISIONS.md: nuevo ADR.

- .env.example: WS_DOCUMENT_LANGUAGE=es-ES si se aprueba la configuración por entorno.

- Nuevo docs/MILESTONE_4_1_DESIGN.md.

- Nuevo docs/Pruebas_Milestone_4_1.md.

- Plan e informe separado de validación manual IBM Bob M4.1.

Los diseños y evidencias M3/M4 deben permanecer históricos y congelados. Como máximo, podrían recibir un enlace append-only a la extensión M4.1 si se aprueba expresamente; no deben reescribirse sus resultados.

# 20. Plan de implementación incremental

- Aprobar las decisiones pendientes y registrar ADR.

- Congelar fixtures golden legacy antes de refactorizar.

- Introducir tipos de perfil, configuración y resolver, todavía sin cambiar outputs.

- Encapsular el renderer actual como LEGACY_BASELINE y demostrar igualdad byte a byte.

- Implementar el provider ES_ES_V1 y sus tests lingüísticos.

- Persistir y resolver la metadata M4.1 en el manifest.

- Integrar creación, M3 y ambas rutas de AI_CONTEXT.

- Integrar M4, incluida la verificación canónica bajo lock.

- Ejecutar regresión filesystem, MCP, journal, recovery y smoke.

- Actualizar documentación y ejecutar la validación manual IBM Bob.

- Congelar diseño e implementación M4.1 solo tras evidencia completa.

- Retomar el Architecture Challenge de M5 únicamente después del cierre de M4.1.

# 21. Preguntas que requieren decisión humana

- ¿Se acepta el provider tipado como patrón?

- ¿Se prefiere configuración por entorno o fichero físico dentro del workspace?

- ¿La ausencia de configuración antigua conserva legacy o adopta es-ES?

- ¿Se acepta metadata en manifest o se exige sidecar?

- ¿Cuál es el formato exacto y la posición de la metadata?

- ¿Se acepta que los dos bloques técnicos del manifest permanezcan en inglés?

- ¿Qué glosario español se congela?

- ¿Las descripciones MCP quedan fuera del alcance?

- ¿Se introduce un nuevo error para metadata corrupta?

- ¿Se mantiene exactamente la superficie de 15 herramientas?

- ¿Se acepta que dossiers legacy sigan generando scaffold legacy?

- ¿Se pospone toda adopción o migración de dossiers históricos?

- ¿Se acepta la posible mezcla causada por contenido humano no español?

- ¿Se requiere detectar la eliminación de metadata con sidecar + manifest?

- ¿El contrato español debe versionarse como ES_ES_V1?

# 22. Criterios de congelación del diseño

M4.1A podrá congelarse cuando:

- Todas las decisiones anteriores estén aprobadas y registradas.

- Exista un contrato exacto de configuración y snapshot.

- Se haya aprobado la semántica legacy.

- El glosario es-ES esté cerrado.

- Esté definida la lista de tokens técnicos no traducibles.

- Se confirme que WORK_ITEM.yml, ledger, fingerprints y enums no cambian.

- Se confirme el tratamiento de los bloques estrictos del manifest.

- Se cierre la decisión MCP y tool count.

- Se defina la precedencia del error de metadata.

- Se apruebe la estrategia de Work Items históricos.

- Exista una matriz completa de pruebas y validación Bob.

- El renderer legacy tenga requisito explícito de igualdad byte a byte.

- El provider español tenga versión congelable.

- Migración, traducción humana y M5 queden expresamente fuera del alcance.

## Decisiones que deben aprobar Product Owner y arquitecto

- Adoptar provider tipado con ES_ES_V1 y LEGACY_BASELINE.

- Mantener documentLanguage fuera del agregado WorkItem, WORK_ITEM.yml y ledger.

- Declarar el default del workspace mediante WS_DOCUMENT_LANGUAGE.

- Fijar es-ES como único valor público canónico.

- Aprobar es-ES como default de nueva provisión y LEGACY_BASELINE cuando falta una configuración antigua.

- Actualizar explícitamente el runtime IBM Bob actual con WS_DOCUMENT_LANGUAGE=es-ES.

- Persistir el idioma efectivo de cada nuevo Work Item mediante metadata técnica inmutable en 00_MANIFEST.md.

- Aprobar formato, posición, versión y reglas de duplicidad de esa metadata.

- Aceptar el riesgo residual de metadata eliminada o elegir sidecar más marker.

- Mantener en inglés técnico los bloques Document Lifecycle Inventory y Milestone 4 Audit Inventory.

- Congelar el glosario español y la lista de excepciones técnicas.

- Prohibir fallback silencioso al inglés dentro de ES_ES_V1.

- Mantener exactamente 15 herramientas MCP y no añadir setter ni override por Work Item.

- Decidir si descripciones MCP y mensajes de error quedan fuera de la localización documental.

- Aprobar el nuevo error y su precedencia para metadata inválida.

- Establecer que cambios de configuración solo afectan a Work Items futuros.

- Mantener dossiers históricos en LEGACY_BASELINE sin reescritura automática.

- Posponer adopción, regeneración masiva o traducción de históricos a una capacidad separada, explícita y auditable.

- Confirmar que el contenido humano siempre se preserva literalmente, aunque produzca secciones lingüísticamente mixtas.

- Congelar ES_ES_V1 como parte de la entrada determinista de las proyecciones M4.

Estado del análisis: M4.1A analizado, sin implementación de producto. El Milestone 5 permanece pausado.